[bookmark: _GoBack]В минстрое состоялась встреча с руководителем ООО «Квартал»
Застройщик регулярно будет предоставлять информацию со строительных площадок.

И.о министра строительства Ирина Кислухина встретилась с руководителем ООО «Квартал» Андреем Кочуровым. Встреча была посвящена достройке домов на 
ул. Современной, 13 и ул. Широтной, 1.
По словам руководителя ООО «Квартал» Андрея Кочурова, строительство домов продолжается. 

-Работы на объектах осуществляются действующим застройщиком. На Современной 13 полностью завезен сборный железобетон на завершение строительства 1 и 2 секции. Планируется, что в конце этого года данные секции будут введены в эксплуатацию. На Широтной, 1 на секциях 4,5,6 сделана кровля, в целом строительство идет согласно графику. Работы по благоустройству, установке лифтов полностью оплачены. Ведутся работы по внутренней отделке, — рассказал Андрей Кочуров.

По словам застройщика, на объекте по Современной, 13 строительство 3 и 4 секции продвигается медленнее из-за тяжелого финансового положения компании. Такая ситуация сложилась из-за судов, которые продолжаются между ООО «Квартал» и ОАО «КЧУС».  

Ирина Кислухина предложила помощь и поддержку от ведомства по возникающим проблемным вопросам. 

-Мы готовы помогать вам, чтобы объекты были сданы как можно скорее. Со всеми возникающими сложностями просим обращаться к нам. У нас есть надежда, что эти дома будут достроены в ближайшее время,- сказала глава ведомства. 

Каждые две недели застройщик будет предоставлять актуальную информацию со строительных площадок.  

Напомним, работа по восстановлению прав граждан – участников строительства ведётся в Кировской области с 2012 года. Всего за истекший период времени удалось решить проблемы более 1800 граждан. Вопрос дольщиков находится на особом контроле у губернатора области Игоря Васильева и по каждому объекту ситуация отрабатывается в ручном режиме.
