В министерстве строительства обсудили достройку дома ул. Пугачёва 29-а
У дома появился инвестор, заинтересованный в достройке дома. 

В министерстве строительства Кировской области прошло рабочее совещание по вопросу строительства жилого дома по адресу ул. Пугачева д. 29-а в Кирове. В  совещании приняли участие  депутаты  Законодательного собрания Кировской области Ольга Сыкчина и Георгий Лугинин, представители застройщика ООО «Коммунсервис» Андрей Прохоров и Денис Ганцырев, так же представители актива дольщиков.
Напоминаем, многоквартирный жилой дом в Кирове на ул. Пугачева, 29а планировали сдать в 4-м квартале 2017 года, но на сегодняшний день дом все еще не введен в эксплуатацию.
Сроки сдачи дома неоднократно были отложены и в феврале этого года на совещании в министерстве строительства дольщики высказали готовность к банкротству ООО «Коммунсервис». В последующем в министерство строительства поступило официальное обращение.
Сейчас на достройку дома необходимо 190 млн.рублей. 
-Согласно установленному порядку Ходатайство по вопросу банкротства компании застройщика в федеральный Фонд должно быть направлено от лица главы региона.  Министерством строительства был подготовлен  необходимый пакет документов по установленной форме. Обращение в Фонд направлено в мае текущего года. До настоящего времени ответ не поступил,- рассказала Ирина Кислухина. 
Ранее мы писали, что службой судебных приставов наложен запрет на регистрационные действия с квартирами в жилом доме, что усугубляет ситуацию и не позволяет возобновить строительство объекта. Сейчас у дома появился инвестор, заинтересованный в достройке дома. 
[bookmark: _GoBack]В ходе совещания было решено еще раз обратиться в службу судебных приставов, в целях снятия запрета на регистрационные действия и проработать вариант открытия спецсчета для организации застройщика. На сегодняшний день это одна из острых проблем, которая мешает достройке дома.
Следующее совещание будет организовано по результатам проведенной работы с УФССП.









