Дом по Маклина д.60а планируется ввести в эксплуатацию в этом году
Ирина Кислухина встретилась с инвестором дома

И.о министра строительства Кировской области Ирина Кислухина встретилась с инвестором Еленой Князевой для обсуждения текущей ситуации на строительном объекте по Маклина д. 60-а. В формате видеоконференции к обсуждению присоединились граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства дома .
В настоящее время строительство дома осуществляется действующим застройщиком при участии инвестора. Объект находится в высокой степени строительной готовности.
По словам Елены Князевой, в  конце прошлого года был открыт спецсчет организации.
-В настоящее время идут работы внутри дома, так же подключены инженерные коммуникации. Сейчас ведутся работы по электрике в доме, примерно через неделю мы должны закончить эти работы, осталось несколько этажей. На объект регулярно выезжает прокуратура, на предмет соответствия работ предоставленному графику. В июне полностью будут закончены работы по остеклению дома. Работы по установке лифтов будут начаты в июле. Так же частично выполнена кровля В августе-сентябре будут проведены работы по благоустройству территории,- рассказала инвестор.
[bookmark: _GoBack]Стоит отметить, что на жилые помещения разрешены регистрационные действия и обременения отсутствуют, что позволяет достраивать дом, а собственникам, при желании, продавать квартиры. Так же до сдачи дома есть возможность сделать перепланировку. 
Строительно-монтажные работы на объектах были временно приостановлены по причине распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день строительство возобновлено.
-Мы знаем, что люди очень ждут и хотят жить в этом доме, поэтому важно построить дом не только быстро, но и качественно,- завершила совещание Ирина Кислухина.  
Планом-графиком реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Кировской области определено завершение строительства объекта в IV квартале 2020 года.
В ходе обсуждения была выбрана дата ежемесячного контрольного посещения объекта для оценки проведенных работ. 10 июля сотрудники министерства строительства и  активная группа дольщиков посетят стройку.



