Возобновлено строительство проблемного дома в Слободском
Министерством строительства проведена проверка объекта
Заместитель министра строительства Кировской области, начальник управления государственного строительного надзора Игорь Трегубов провел выездную проверку хода строительства многоквартирного жилого дома в Слободском по улице Советская. Так же в совещании принял участие прокурор Слободского района Антон Волков и государственный инспектор по надзору за строительством объектов в районах Кировской области Алексей Копылов.
По словам Игоря Трегубова,  в настоящее время застройщик многоквартирного жилого дома ООО «Капстрой» возобновляет строительство данного жилого дома.
Выездная проверка рабочей группы показала, что, несмотря на трудности и срыв срока сдачи объекта, сейчас на площадке имеется необходимое оборудование, строительные материалы, специалисты. 
[bookmark: _GoBack]-На сегодня степень готовности объекта составляет порядка 40%. Сейчас начаты работы по устройству кровли, так же на объект завезены материалы для фасада. В июле планируют  начать работы  по прокладке коммуникаций. В конце августа начнутся работы по внутренней отделке,- поясняет Игорь Трегубов.  
По предписанию инспектора государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области проведено обследование ранее возведенных строительных конструкций на предмет надежности и безопасности эксплуатации. По результатам обследования будут вносены изменения в проектную документацию. Сейчас застройщик предоставил обновленный график работ. Строительство планируют закончить в  декабре 2020 года.
