В Кировской области продолжается работа по восстановлению прав граждан – участников строительства. Исполняющая обязанности министра строительства Ирина Кислухина встретилась с участниками строительства многоквартирного жилого дома по адресу ул. Орджоникидзе д. 2б в Кирове. На встрече присутствовало порядка 40 человек.

В 2019 году Кировской области были переданы полномочия по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности 13 земельными участками, расположенными в слободе Соломинцы города Кирова, для передачи организации, завершившей за свой счет строительство 5 проблемных объектов. В этот список внесен и многоквартирный дом по адресу ул. Орджоникидзе, д. 2Б. Основанием для передачи земельных участков строительным организациям, завершившим строительство, будет являться ввод домов в эксплуатацию.

Ирина Кислухина рассказала, что в апреле этого года документация по планировке территорий данных земельных участков была разработана и утверждена.

***-В июне вновь сформированные участки поставлены на кадастровый учет. В августе 2020 года министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области планируется заключение договора и проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в слободе Соломинцы. Конкурсный отбор подрядной организации в целях завершения строительства указанных проблемных объектов планируется сразу после оценки. Все мероприятия идут согласно утвержденному плану-графику,- поделилась планами глава ведомства.***

В настоящее время проведена оценка стоимости достройки всех домов. По словам Ирины Кислухиной, многоквартирный дом находится в высокой степени готовности: возведена коробка здания, остеклены окна, выполнено частичное благоустройство. В третьем квартале 2019 года был зарегистрирован жилищно-строительных кооператив. Сейчас необходимо провести процедуру передачи земельного участка в собственность кооператива для продления разрешения на строительство дома.

В завершение мероприятия присутствующие граждане задали интересующие их вопросы, на которые получили ответы. Часть вопросов, по которым даны поручения сотрудникам министерства строительства, будут обсуждаться на следующей встрече, которая состоится 27 августа 2020 года.