**Ирина Кислухина оценила темпы строительства двух проблемных многоквартирных домов**

*На встрече также присутствовали участники долевого строительства*

И. о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина вместе с застройщиком ООО «Квартал» Андреем Кочуровым осмотрела строительные площадки строящихся домов на ул. Современной, 13 и ул. Широтной, 1 в городе Кирове. Также на встрече присутствовали порядка 20 граждан – участников долевого строительства.

Строительство многоквартирных домов на ул. Современной, 13 и ул. Широтной, 1 в городе Кирове было приостановлено в 2018 году. По словам застройщика, работы были приостановлены из-за финансовых трудностей организации, ввиду продолжительных судебных разбирательств с другим хозяйствующим субъектом. Указанные многоквартирные дома включены в единый реестр проблемных объектов.

В министерстве строительства принято решение о регулярных выездных совещаниях на строительные площадки с целью контроля за ходом строительства многоквартирных домов.

Как пояснила Ирина Кислухина, на таких совещаниях, прежде всего, оценивают соблюдение предоставленного плана-графика достройки объекта.

***— В первую очередь мы смотрим, как организовано взаимодействие, в каком направлении сейчас идет работа и в какие сроки она будет выполнена, — обратилась глава минстроя к участникам встречи.***

В ходе рейда было установлено, что строительство домов ведется с отставанием от графика. Однако, по словам застройщика, они закупают все необходимые материалы для достройки домов.

***— Мы по-прежнему рассчитываем лишь на свои ресурсы и возможности. Мы полностью закупили железобетон, он завезен на Современную, 13 для 1 и 2 секций дома. 24 июля ожидаем поставку арматуры, она полностью оплачена. Материал для монтажа оконных конструкций также в наличии для 1, 2 секций дома. Ориентировочно 24 июля на объект зайдет бригада рабочих. Соответственно, графики работ, производимых в этом доме, будут пересмотрены, — рассказал собравшимся Андрей Кочуров.***

По словам застройщика, они направили в УФССП предложение по погашению задолженности, к этому вопросу подключилось и министерство, которое также направило ходатайство в службу судебных приставов.

Как отметил Андрей Кочуров, 25 июля они предоставят в минстрой новый план-график выполнения работ. Ознакомиться с ним можно будет на информационном портале «Достроим вместе».

Во время встречи дольщики задали все интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы, в том числе по работе министерства в части восстановления прав дольщиков.

Ирина Кислухина заверила, что достройка проблемных домов находится на особом контроле, во всех встречах она будет участвовать лично. Очередная встреча с дольщиками ООО «Квартал» пройдет в августе этого года.

Работа по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства ведётся в Кировской области с 2012 года. За этот период удалось решить проблемы более 1800 человек. Вопрос находится на особом контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева.