Информ. повод 
О ходе реализации мероприятий по достройке объектов ООО «Квартал.
20.09.2021 инспекцией с приглашением министра строительства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Селезнева И.Н., прокурора г. Кирова Шиляева Е.А., руководителя аппарата Приемной Президента Российской Федерации в Кировской области Панова А.Г. проведено совещание с руководителем ООО «Квартал» и участниками строительства многоквартирных домов по адресам: г. Киров, ул. Современная, д. 13, г. Киров, ул. Широтная, д. 1 (секции 1-3).
На совещании руководитель ООО «Квартал» сообщил о планах по завершению строительства объектов, а также источниках финансирования. 
По расчетам ООО «Квартал», которые были подтверждены прокурором г. Кирова, для финансирования строительства объекта по адресу: г. Киров, ул. Современная, д. 13 (секции 1,2) у организации имеется недвижимое имущество, которое планируется реализовать. Кроме того, для возобновления строительных работ на  указанном объекте имеются строительные материалы, а также достигнута договоренность с подрядчиком. Ввод указанного объекта планируется в мае 2022 года.
В январе 2022 года планируется возобновление работ на объекте по адресу:  г. Киров, ул. Современная, д. 13 (секции 3,4), для этого ведется работа с УФССП России по Кировской области.
Кроме того, ООО «Квартал» ведет переговоры о передаче объекта по ул. Широтной, д. 1 (секции 1-3) другой строительной организации.
Руководитель ООО «Квартал» сообщил участникам строительства о готовности каждые две недели отчитываться перед инициативной группой о проделанной работе.
